|  |
| --- |
| **Informacja dotycząca prac związanych z realizacją inwestycji i remontów na sieci dróg powiatowych powiatu brzeskiego w 2012 r.** |

**I. Nawierzchnie bitumiczne. (Zał.1)**

**1. Finansowane z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

* droga nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska (Bielcza) 15+800÷17+300
* droga nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska (Biadoliny Szlacheckie, Maszkienice) 18+500÷19+100
* droga nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska (Borzęcin, Jagniówka, Bielcza) 3+000÷4+300, 15+600÷15+800
* droga nr 1338 K Górka – Zaborów – Wał Ruda – Radłów (Zaborów, Pojawie) 6+600÷7+700
* droga nr 1426 K Strzelce Wielkie – Niedzieliska (Strzelce Wielkie, Rajsko) 1+500÷5+000
* droga nr 1336 K Zaborów – Wietrzychowice (Wola Przemykowska) 4+700÷5+000
i 5+500÷6+000
* droga nr 1447 K Muchówka – Porąbka Iwkowska (Wojakowa) 9+470÷9+970
* droga nr 1425 K Cerekiew – Strzelce Małe (Strzelce Wielkie, Wrzępia) 1+745÷2+140; 2+850÷3+250; 3+430÷5+000
* droga nr 1423 K Dąbrówka Morska – Strzelce Małe (Dąbrówka Morska) 0+800÷3+000;
* droga nr 1340 K Mokrzyska – Radłów (Waryś) 14+630÷15+850

 **Razem: 15,285 km**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dotacja***  | ***2 857 422,00 zł*** |
| ***Udział własny***  | ***788 469,73 zł*** |
| ***Razem*** | ***3 645 891,73 zł*** |

**2. Finansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.**

* droga nr 1340 K Mokrzyska – Radłów (Mokrzyska, Szczepanów)
* droga nr 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin (Sterkowiec, Szczepanów)
* droga nr 1434 K Maszkienice – Wokowice (Maszkienice, Sterkowiec)

 **Razem: 8,289 km**

Zakres robót :

1. Budowa chodnika z kanalizacja deszczową dł. 330 mb, szer. 2,00 m przy drodze nr 1434K.
2. Budowa chodnika z kanalizacja deszczową dł. 300 mb, szer. 2,00 m przy drodze nr 1340K.
3. Poszerzenie jezdni o 1,00 m – 600 m2.
4. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej ścisłej (BA 0/12,8 m) gr. 4 cm (warstwa ścieralna), gr. 4 cm (warstwa wiążąca) z wyrównaniem MMA w ilości 0,050 t/m2 – 3,384 km (17 100 m2) - droga1434K.
5. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej ścisłej (BA 0/12,8 m) gr. 5 cm z wyrównaniem MMA w ilości 0,050 t/ m2 – 2,810 km (15 287 m2) - droga1340K.
6. Mikrodywanik (powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi) – 2,095 km (11 089 m2) – droga 1430K.
7. Pogłębienie i odtworzenie drogowych rowów odwadniających – 12 900 mb.
8. Przebudowa obiektu inżynierskiego – przepust skrzynkowy – 1 szt.
9. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. grub. 8 cm- 6 408 m2.
10. Zatoka autobusowa – 1 szt.
11. Oznakowanie pionowe i poziome przejść dla pieszych (grubowarstwowe) – 4 szt.
12. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu (bariery stalowe ochronne) – 50 mb.
13. Ogrodzenia łańcuchowe – separacja ruchu – 30 mb.
14. Montaż lamp oświetlenia ulicznego – 15 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dotacja***  | ***910 804,00 zł*** |
| ***Udział własny***  | ***2 125 212,22 zł*** |
| ***Razem*** | ***3 036 016,22 zł*** |

**3. Finansowane ze środków własnych i pozyskanych.**

* droga nr 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin (Przyborów, Borzęcin) – 0,903 km – dotacja PGNiG
* droga nr 1351 K Sufczyn – Gwoździec (Łysa Góra) – 1,230 km
* droga nr 1403 K Więckowice – Łysa Góra (Łysa Góra) – 0,170 km
* droga nr 1441 K Złota przez wieś (Złota) – 0,814 km
* droga nr 1336 K Zaborów – Wietrzychowice (Zaborów) – 0,239 km
* droga nr 1305 K Szczurowa – Żelichów (Zaborów) – 0,316 km
* droga nr 1432 K Wokowice – Łęki (Wokowice) – 0,420 km
* droga nr 1443 K Poręba Spytkowska – Bochnia (Poręba Spytkowska) – 0,288 km
* droga nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna (Iwkowa) – 0,100 km

 **Razem: 4,480 km**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dotacje*** *(PGNiG, Poldim S.A)* |  ***950 000,00 zł (85,6%)*** |
| ***Udział własny*** | ***159 872,26 zł*** |
| ***Razem*** | ***1 109 872,26zł*** |

**4. Finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.**

* droga nr DW768 Jędrzejów – Brzesko (Brzesko, Mokrzyska)

**dł. 2,116 km**, koszt **921 113,04 zł**

**5. Finansowane ze środków wykonawcy autostrady (Polimex)**

* droga nr 1435 K Brzesko (ul. Leśna) – Cerekiew – 0,850 km
* droga nr 1442 K Krzeczów – Grądy – 0,150 km

**dł. 1,000 km**

|  |
| --- |
| **Nowe nawierzchnie bitumiczne: 31,2 km****Łączna wartość robót: 8 712 893,25 zł** |

**II. Most**

***Budowa mostu na potoku Leksandrówka w m. Uszew i Poręba Spytkowska wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1444 K Uszew – Nieznanowice.***

Most żelbetowy posadowiony na palach wielkośrednicowych dług. 13 m o przęsłach z prefabrykatów strunobetonowych zespolonych z płytą żelbetową dł. 20,4 m (dł. całk. 32,0 m)

Wartość robót wg. kosztorysu ofertowego - **1 997 240,85 zł**

w tym dotacja **- 953 800,00 zł**

udział własny powiatu **- 1 043 440,85 zł**

**III. Chodniki (Zał.2)**

1. **Realizowane przez ZDP**

**Gmina Czchów**

* droga nr 1410K Iwkowa – Czchów – Zdonia (Czchów)
* droga nr 1441K Złota przez wieś (Złota)

**Gmina Brzesko**

* droga nr 1436K Brzesko – Okocim – Jadowniki (Brzesko, Jadowniki
* droga nr 1433K Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska (Bucze)
* droga nr 1340K Mokrzyska – Radłów (Mokrzyska, Szczepanów)

**Gmina Dębno**

* droga nr 1404K Dębno – Melsztyn(Porąbka Uszewska, Doły, Łoniowa, Niedźwiedza)
* droga nr 1351K Sufczyn – Gwoździec (Sufczyn, Łysa Góra)
* droga nr 1434K Maszkienice – Wokowice (Maszkienice)
* droga nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska (Wola Dębińska)
* droga nr 1422K Biadoliny Szlacheckie – Sufczyn (Perła)

**Razem: 2,753 km**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Koszt***  | ***1 512 020,60zł***  |

1. **Realizowane przez Gminy**

**Gmina Iwkowa**

* droga nr 1410K Iwkowa – Czchów – Zdonia (Iwkowa)

**Gmina Gnojnik**

* droga nr 1438K Łoniowa – Zawada Uszewska (Zawada Uszewska)

**Razem: 0,470 km**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Koszt***  | ***245 840,06zł***  |

|  |
| --- |
| **Łącznie chodniki: 3,223 km****Łączna wartość robót: 1 757 860,66 zł, w tym dotacja 650 146,00** |

**IV. Roboty odwadniające. (Zał.3)**

* mechaniczne pogłębienie drogowych rowów odwadniających wraz ze ścięciem poboczy
i regulacją przepustów pod zjazdami **– 5283 mb**
* remont dojazdów i zabezpieczenie przyczółków mostu w msc. Rajsko **– 2 szt/2 szt.**
* przebudowa skrzyżowania drogi 1448K i 1410K w Iwkowej **– 1 szt.**
* remonty przepustów **– 3 szt.**
* przebudowa przepustów /Rajsko, Iwkowa, Dróżków P., Gosprzydowa, Maszkienice, Poręba Spytkowska/ **- 7 szt**
* ścięcie poboczy **– 11299 mb**
* wykonanie kanalizacji deszczowej /Maszkienice Ø300, Poręba Sp. Ø500/ – 35 + 8= **43 mb**
* remont kanalizacji deszczowej /Niedźwiedza/ **- 4 mb**
* umocnienie skarp płytami ażurowymi **– 40 m2**
* umocnienie dna rowu prefabrykatami ściekowymi /Zaborów, Poręba Sp./ – 29 + 57= **86 mb**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Środki własne***  | ***301 461,14 zł***  |

**V. Odbudowa dróg uszkodzonych przez pojazdy budowy autostrady.** (Roboty finansowane w całości przez Polimex) – wg wartości rynkowej 300 000,00 zł

* droga nr 1435 K Brzesko (ul. Leśna) – Cerekiew
* droga nr 1442 K Krzeczów – Grądy

 **VI. Pozostałe roboty z zakresu bieżącego utrzymania.**

1. Remonty cząstkowe masą asfaltową i emulsją asf. z grysami – zlecenie.

**Wbudowano 220,00 Mg mieszanki M-A**

**Wartość robót: 200 613,00 zł**

1. Remonty cząstkowe masą asfaltową – siły własne.

**Wbudowano 77,3 Mg mieszanki M-A**

**Wartość robót: 26 622,12 zł**

1. Wycinka drzew.

**Wycięto 6 sztuk**

**Wartość robót: 13 001,00 zł**

1. Wycinka krzewów i samosiejek, pielęgnacja korony drzew.

**Wartość robót: 37 256,79 zł**

1. Koszenie poboczy.

**Wartość robót: 34 720,92 zł**

1. Remonty kruszywem.
* droga nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska

**Wbudowano 758,00 Mg kruszywa 0,63 mm (tłuczeń)**

**Wartość robót: 50 744,88 zł**

1. Uzupełnienie poboczy
* droga nr 1340K Mokrzyska – Radłów (Wokowice, Waryś)

**Długość 1169,00 mb**

**Wartość robót: 15 520,14 zł**

1. Oznakowanie pionowe – siły własne

**Ustawiono 245 sztuk znaków drogowych**

**Wartość robót: 75 000,00 zł**

1. Oznakowanie poziome – siły własne

**Wymalowano 46 sztuk przejść dla pieszych**

**Wartość robót: 4 000,00 zł**

1. Montaż barier ochronnych
* zabezpieczenie nasypów stalowymi barierami ochronnymi /Dobrociesz, Iwkowa, Łysa Góra, Biadoliny Szlacheckie/ - 24+16+16+9 = **65 mb**

**Zamontowano 24 mb**

**Wartość robót: 10 000,00 zł**

1. Monitoring dróg (montaż kamer na słupie z rejestratorem)

**Wykonane**

* droga nr 1422K Biadoliny Szlacheckie – Sufczyn( Biadoliny Szlacheckie)

**Wartość robót:8 000,00 zł**

**Planowane**

* droga nr 1434K Maszkienice – Wokowice (Maszkienice)
* droga nr 1338K Górka – Zaborów – Wał Radłów (Zaborów)
* droga nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska (Borzęcin)
1. Utrzymanie i remonty promów (2 szt.)
* Wymiana pokładów i podjazdów
* Roboty malarskie
* Wykonanie sygnalizacji świetlnej
* Przeglądy okresowe dla odnowienia klasy

**Wartość robót (łącznie eksploatacja i remonty): 444 058,00 zł** (*w tym remonty 67 859,00 zł)*

1. Zimowe utrzymanie dróg

**Wartość robót: 1 015 426,00zł,** w tym:

* Borzęcin 92 84,00 zł *koszty jednostkowe*: *2 350 zł/km*
* Brzesko 162 991,00 zł *3 000 zł/km*
* Czchów 121 038,00 zł *7 000 zł/km*
* Dębno 122 973,00 zł *3 050 zł/km*
* Gnojnik 79 887,00 zł *4 000 zł/km*
* Iwkowa 302 509,00 zł *9 750 zł/km*
* Szczurowa 133 174,00 zł *2 450 zł/km*

**VII. Zestawienie zbiorcze wydatków z podziałem na gminy** – **wg osobnego załącznika (Zał.4).**

**VIII. Zestawienie zbiorcze robót liniowych za lata 1999 – 2012** – **wg osobnego załącznika
(Zał. 5).**

**IX. Analiza finansowa (Zał.6)**

Przyborów 07.01.2013r.